UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ

Facultad de Ingeniería

Curso: Herramientas de Desarrollo Profesional TIC

DISTRIBUCIÓN DE TAREAS DEL EQUIPO

Sistema de gestión administrativa para optimizar la reserva de mesas en la cevichería D'Peñas, 2026

INTEGRANTES

Terry Bruno Harhuas Romero

Anibal Alejandro Jahuar Chirinos

Huber Eduardo Remuzgo Tovar

Eddyson Cesar Huamani Pereira

Giusseppe Jefferson Tacuchi Chicnes

Leonardo Manuel Justo Jurado

# 1. Contexto del proyecto

El proyecto consiste en desarrollar un sistema web de gestión administrativa para optimizar la reserva de mesas en la cevichería D'Peñas (Talara, Piura), reemplazando el registro manual actual (cuadernillo y Excel) por una plataforma centralizada. El sistema gestionará usuarios (administrador y empleado), platillos, reservas, ventas y reportes, e incorporará además un asistente conversacional (chatbot) para la atención de consultas, implementado con la API de Google Gemini a partir de la guía de laboratorio de asistentes de IA de la UTP.

# 2. Tecnologías a utilizar

| Capa | Tecnología | Uso en el proyecto |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React + Vite + TypeScript | Interfaz web para administradores y empleados (módulos de usuarios, platillos, reservas, ventas, reportes) |
| Estilos / UI | Tailwind CSS | Diseño de interfaces, accesibilidad (aria-live) y maquetado responsivo |
| Backend / Lógica de negocio | FastAPI (Python) | Procesamiento de solicitudes, validación de datos y reglas de negocio del sistema |
| Acceso a datos | SQLAlchemy | Mapeo objeto-relacional (ORM) entre FastAPI y PostgreSQL |
| Base de datos | PostgreSQL mediante Supabase | Persistencia de usuarios, reservas, platillos y ventas en la nube |
| Chatbot / IA | Google Gemini API (Python) | Asistente conversacional para consultas de clientes y del personal (adaptado del laboratorio de asistentes de IA) |
| Generación de reportes | ReportLab o FPDF | Comprobantes de pago, tickets de comanda y reportes de venta en PDF |
| Contenerización | Docker y Docker Compose | Estandarización de ambientes de desarrollo, pruebas y producción |
| Integración continua | GitHub Actions (CI/CD) | Automatización de pruebas (pytest, vitest, eslint) y despliegue continuo |
| Despliegue frontend | Vercel | Alojamiento y despliegue automático del frontend en React |

# 3. Distribución de tareas por integrante

1. Terry Bruno Harhuas Romero

Rol / módulo: Arquitectura del sistema y configuración del entorno backend

- Definir la arquitectura preliminar del sistema (capa de presentación, lógica de negocio y persistencia).

- Configurar el proyecto FastAPI (estructura de carpetas, entornos virtuales, variables de entorno).

- Diseñar el modelo de base de datos relacional en PostgreSQL (usuarios, platillos, reservas, ventas) sin redundancias.

- Configurar la conexión a Supabase y la capa de acceso a datos con SQLAlchemy.

- Documentar la fundamentación técnica de las herramientas elegidas.

Tecnologías: FastAPI, PostgreSQL, Supabase, SQLAlchemy

2. Anibal Alejandro Jahuar Chirinos

Rol / módulo: Chatbot académico/atención al cliente con Gemini API

- Adaptar la guía de laboratorio del asistente de IA (originalmente con OpenAI Responses API) para utilizar la API de Google Gemini.

- Configurar el entorno del asistente (carpeta del proyecto, archivo .env con GEMINI_API_KEY, instalación de google-genai o google-generativeai).

- Implementar el script del asistente conversacional (instrucciones/rol, recepción de consultas, generación de respuestas).

- Definir el rol del chatbot para el contexto de la cevichería: consultas sobre disponibilidad, platillos, horarios de atención y estado de reservas.

- Integrar el chatbot como endpoint dentro de la API de FastAPI para que el frontend pueda consumirlo.

- Realizar las pruebas funcionales del asistente (mínimo 3 consultas de ejemplo) y registrar las respuestas obtenidas.

Tecnologías: Google Gemini API, Python, FastAPI (endpoint de integración)

3. Huber Eduardo Remuzgo Tovar

Rol / módulo: Frontend — Módulos de Usuarios y Platillos

- Desarrollar la interfaz de autenticación y gestión de perfiles diferenciados (administrador y empleado).

- Implementar el módulo CRUD de usuarios con permisos de acceso diferenciados.

- Implementar el módulo CRUD del catálogo de platillos.

- Consumir los endpoints del backend (FastAPI) mediante peticiones HTTP desde React.

- Aplicar los componentes y estilos base del sistema de diseño con Tailwind CSS.

Tecnologías: React, Vite, TypeScript, Tailwind CSS

4. Eddyson Cesar Huamani Pereira

Rol / módulo: Gestión de Reservas — backend y planificación del proyecto

- Implementar el módulo CRUD de reservas (creación, disponibilidad de mesas, cancelación) en FastAPI.

- Elaborar el análisis AS-IS y TO-BE del proceso de reservas (diagramas de flujo).

- Elaborar el cronograma del proyecto (18 semanas: diseño y arquitectura, backend y BD, frontend, integración y CI/CD, pruebas y cierre).

- Definir las pruebas funcionales para validar la reducción del tiempo de atención por reserva.

- Dar seguimiento a la viabilidad técnica y de tiempos del proyecto.

Tecnologías: FastAPI, PostgreSQL, herramientas de modelado de procesos (BPMN)

5. Giusseppe Jefferson Tacuchi Chicnes

Rol / módulo: Frontend — Módulo de Reservas y Ventas

- Desarrollar la interfaz del módulo de reservas (calendario/disponibilidad de mesas en tiempo real).

- Desarrollar la interfaz del módulo de registro y control de ventas.

- Integrar el widget o pantalla del chatbot dentro del frontend, consumiendo el endpoint de Gemini expuesto por el backend.

- Garantizar la accesibilidad web (regiones aria-live) y la experiencia responsiva de estos módulos.

Tecnologías: React, Vite, TypeScript, Tailwind CSS

6. Leonardo Manuel Justo Jurado

Rol / módulo: Reportes, DevOps y despliegue

- Implementar la generación de reportes de venta en PDF (comprobantes, tickets de comanda) con ReportLab o FPDF.

- Configurar Docker y Docker Compose para estandarizar los ambientes de desarrollo, pruebas y producción.

- Configurar el pipeline de CI/CD con GitHub Actions (lint y pruebas automatizadas: pytest, vitest, eslint; build de imagen Docker; despliegue).

- Configurar el despliegue continuo del frontend en Vercel y las migraciones de base de datos del backend.

- Verificar que el tiempo de respuesta de los reportes generados sea menor a 3 segundos.

Tecnologías: ReportLab/FPDF, Docker, Docker Compose, GitHub Actions, Vercel

# 4. Notas de integración

- El chatbot (Gemini) se expone como un endpoint adicional dentro de la API de FastAPI, de modo que se integra al mismo backend y base de datos del sistema.

- Todos los módulos deben conectarse a la misma base de datos PostgreSQL (Supabase) para mantener la información centralizada.

- Las pruebas de cada módulo deben incorporarse al pipeline de CI/CD (GitHub Actions) antes del cierre del proyecto.

- Se recomienda una reunión semanal de coordinación para validar avances entre el equipo de backend, frontend, chatbot y DevOps.